广州TIT国际产业园B9、B10栋厂房周边市政、绿化及永久大门工程招标公告

一、工程概况

1、工程名称：广州TIT产业园B9、B10栋厂房周边市政、绿化及永久大门工程

2、建设单位：广州东泰纺织产业有限公司

3、建设地址：位于广州花都炭步镇大窝村TIT东泰产业园

二、招标范围和内容：

本次招标是对 二  期区（单位工程）B9-10#厂房市政给排水、电气、道路、园林绿化，及消防水池周边园林绿化、园区永久大门施工进行招标，采用工程量清单计价方式承包。

三、招标单位现场提供的施工场地条件

1、招标单位提供场地供投标单位搭设临设、临时办公、材料堆放、垃圾清运、库房等，施工通道、临水临电已开通。

2、招标人将组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘（具体时间另行通知），以便投标人充分了解工地位置、道路、空间、装卸限制以及任何其它足以影响承包价的情况。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

四、投标单位资质条件要求

1、具有独立法人营业执照及固定工作场所；

2、注册资金不少于 500 万元；

3、投标单位必须具有 三  级市政道路施工资质及相应的质量管理体系；

4、安全生产许可证；

5、质量、安全、环保等体系认证文件；

6、工程所在地政府部门备案证书；

7、法定代表人授权委托书；

8、投标人身份证明；

9、投标单位过去3年的主要同类工程业绩。

五、招标界面划分

本次招标内容包括 B9-10#厂房市政给排水、电气、道路、园建、绿化，及消防水池周边园林绿化、园区永久大门  。具体施工界面划分如下：

（1）B9-10#厂房市政给排水：施工方负责实施并完成图纸中标明的建筑物外全部给水系统、消火栓系统、自动喷淋系统、雨水系统、污水系统材料的供应、安装及调试工作。

1）给水系统：施工方负责由1#、2#厂房预留的接驳口至各栋建筑物间的给水管道以及预留至后期厂房接驳口的施工，其中B10#厂房南侧的DN200给水管线已敷设。

2）消火栓系统：施工方负责由1#、2#厂房预留的接驳口至各栋建筑物间的消防管道以及预留至后期厂房接驳口的施工。

3）自动喷淋系统：施工方负责由1#、2#厂房预留的接驳口至各栋建筑物间的喷淋管道以及预留至后期厂房接驳口的施工。

4）雨水管网：施工方负责期区内厂房A至C轴两侧雨水口、雨水检查井、雨水管道（含管沟的开挖、管基、回填）施工安装，及与大市政雨水管道的接驳，厂房1至13轴以及B9#与B10#厂房之间的的雨水管线已在总包范围内小市政路面的范围。

5）污水管网：施工方负责化粪池至大市政污水管线间污水管道的施工安装（含管沟的开挖、管基、回填）、井室砌筑、灌水试验、通水、与大市政接驳、验收等。

（2）B9-10#厂房市政电气：施工方负责实施并完成图纸中标明的建筑物外全部强电系统、弱电系统材料的供应、安装及调试工作（包括连接1#、2#厂房及预留至后期厂房接驳口）。

（3）B9-10#厂房道路：施工方负责图纸中标明的道路范围。

（4）园林绿化工程：施工方负责施工B9-10#厂房中北面、东面、南面以及消防水池周边范围。

（5）永久大门工程：施工方负责施工图纸中包含的保安亭、电动伸缩门、园建铺装、标识墙等工程。

# 六、工期要求

1、总工期：  45   日历天。

2、施工进度节点

| 标段 | 施工范围 | 开、竣工时间 | 施工日历天数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸要求范围 | 2015、7、—2015、9、 | 45 |

# 七、.投标报名 o m ' B G I
凡有意参加投标者，请于2015年7月1日至 2015 年7月8日，每日上午 9：00 时至 11：30 时，下午 13：00 时至 16：30时报名。符合条件的投标单位在报名时须提交下列证书（①企业法人营业执照副本；②资质证书副本；③安全生产许可证副本；④法人授权委托书及授权代表身份 证；⑤外地企业需《外地市政企业进济施工备案证》；⑥组织机构代码证；⑦税务登记证；⑧基本存款账号开户许可证；⑨项目经理注册建造师证及安全生产考核合 格证。符合条件的投标单位在报名时须提交以上有效证件原件及复印件一套（A4纸装订）并加盖单位公章。 : ; 3 o C H
八. 招标文件的获取 x . X 1 Z d
凡有意参加投标者，请于通知时间的每日上午 9:00 时至12：00 时，下午 13:00 时至 16：30 时（北京时间，下同）持授权委托书购买招标文件。

# 联系人：方泽敏
电话：020-89307992
手机： 
邮箱： 
传真：020-89307881

广州东泰纺织产业有限公司

2015年7月 1日