招标文件3

建设项目顾问合同

工 程 名 称 ：广州T.I.T国际纺织城科贸园、产业园

工 程 地 点 ：广州市海珠区新港路、广州市花都区炭步镇

合 同 编 号 ：

证 书 等 级 ：

委   托   方：广州纺织工贸企业集团有限公司

顾   问   方：

签  订 日 期 ：2015年　　月    日

建设项目顾问合同

委托方（甲方） ：广州纺织工贸企业集团有限公司

顾问方（乙方） ：

经双方协商，由甲方委托乙方承担广州T.I.T国际纺织城科贸园、产业园工程项目的项目顾问咨询业务，签订本合同，并共同履行。

# 第一条  工程概况

1.1 项目名称：广州T.I.T国际纺织城科贸园、 广州T.I.T国际纺织城产业园

1.2 建设地点：分别位于广州市海珠区新港路及花都区炭步镇

1.3 建设规模及内容：两项目建筑面积共约91万平方米。

1.4 总投资：约为80 亿元

第三条  顾问方式

3.1 合同生效后，乙方作为广州T.I.T国际纺织城科贸园、 广州T.I.T国际纺织城产业园项目工程建设顾问服务单位，在约定顾问期限内为甲方提供本合同约定范围内的咨询服务和义务，并承担相应的责任。

3.2 乙方应按《合同法》的规定及本合同的约定行使和履行本合同约定的全部权利义务，切实为保障工程质量、工程进度和施工安全、控制工程造价向甲方提供合理有效的顾问意见。

3.3 乙方应按照中国现行建筑管理条例和规范对本工程项目建设开展顾问工作。

第四条  顾问期限

本顾问合同自签订之日起一年内有效。

第五条  顾问服务内容

5.1 项目管理顾问的主要工作内容

5.1.1、对两个项目公司对外委托的开发、规划设计（包括但不限于建筑、结构、水电、空调、消防、园林、装修、市政、设备）、预结算、招投标、工程施工管理等建设过程中各类立项文件、招标文件、合同文件和投资进行专业审核，提出专业意见，以供项目决策参考；并参与对上述合同文件的阶段验收和最终验收。

5.1.2、乙方根据甲方项目工作需要，派出具有相应专业资格的专业技术人员参加现场开标、评标工作。

5.1.3、在建设项目设计阶段，通过对不同设计方案的比较和优化，提出合理化建议，协助确定最佳设计方案。

5.1.4、在工程招、投标阶段的主要工作：

（1）、对单项、单位工程的概、预算进行合理性审核，并提出审核意见，以加强项目投资成本控制。所谓合理性是指项目造价是否与整个建筑市场相类似性质的建筑造价的平均水平基本相符，若存在偏高，应指出偏高的原因，和是否有必要送到专业造价审核公司进行重新审核等提出专业意见。

（2）、对工程标底进行合理性审核，若发现普遍偏高，需对所有偏高的标底提出调整意见。

（3）、审核工程量清单及投标最高限价（包括计量、主材价格的计费合理性等），对下浮率提出专业意见。

5.1.5、参与招投标（包括邀标）工作，对工程承发包和招标过程中的操作方式提出符合法律法规的意见并严格把关；包括但不限于审查招标文件、招标公告、投标人资格条件，审查开标、评标、确定中标人的办法条件；协助甲方与承包方进行合同谈判等工作，有效控制工程造价。

5.1.6、在施工阶段，对施工质量的管理提出建议，参与主要施工过程和重要分部分项工程的质量检查验收。根据需要到现场巡视工地，对工程建设过程中现场的安全文明施工管理、质量管理、进度管理进行评价，发现施工存在问题并提出整改意见。

对施工过程的工程成本的控制提供参考意见，特别是工程施工过程中的签证、工程变更费用、工程索赔等进行审核，及时调整成本控制目标。

5.1.7、竣工阶段，对施工方报出的工程竣工结算进行合理性审核，所谓合理性与上述5.1.4第（1）点解释相同。

5.1.8、对工程管理制度的建设提供建设性方案，对工程管理工作的实施提供专业建议，在实施的过程中进行检查和评价，并根据实际情况提出修改意见。

5.1.9、提供房地产和建筑方面的政策法规相关信息咨询，对项目公司领导提出的疑问进行解答，并对有关技术类问题提出解决建议。

5.1.10、根据项目的特点和实际情况，提出合理的工程管理模式建议，提高工程管理效率，提高项目建设的效益。

5.1.11、对工程建设过程中的问题和困难进行分析，提出顾问意见，供甲方决策参考。

5.1.12、定期对项目建设整体运行情况进行评价，针对存在问题提出顾问意见供参考，以便甲方及时采取有效措施防止问题扩大，确保项目建设运作顺利。

5.2 设计顾问的工作内容

按照本合同规定的职责和义务，开展相应的设计顾问工作，抓好设计各方面的工作，为甲方提供优质的服务。

5.2.1、成立项目设计顾问工作组，上报甲方项目办。

5.2.2、建立专门的设计档案管理制度，由专人负责项目的档案管理。

5.2.3、根据甲方项目开发进度，递交类似《设计顾问规划》、《设计顾问实施细则》及相应的工作制度、办法的书面意见。

5.2.4、审核各项目总体（方案）设计、初步设计及施工图设计，提交合理化审查意见及必要的优化建议。

5.2.5、合理化审核各阶段设计咨询所需要的设计依据文件、规范、标准、工程资料是否齐全，包括：设计批文、建设单位签发的对本阶段的要求和条件、各主管部门批文、设计单位所选用的设备和材料样本或说明书等。

5.2.6、在方案形成过程中：1）、跟踪方案论证过程，对方案论证结论提出合理化审核意见；2）、 中间审查，确保方案论证的完整性和深度；3）、 合理化审查方案的可行性、合理性、复核技术经济对比分析。

5.2.7、对设计原则中的下列内容进行审核，并提出合理化的意见：1）、设计原则中关于本工程的技术指导要点是否体现设计批文、建设单位及上级主管部门的要求和批示；2）、 设计原则中关于各阶段设计的内容和深度要求是否符合设计合同和建设部及地方的规定。

5.2.8、跟踪初步设计过程，对设计单位正式提交的初步设计文件以下内容进行合理化审核：1）、有关初步设计文件完整性和深度；2）、有关设计依据，采用的设计规范、标准等；3）、有关使用功能、安全性和质量是否满足、是否符合批准的总体方案设计；4）、对初步设计成果图纸等进行审核。

5.2.9、对设计单位正式提交的施工设计文件以下内容进行合理化审核：1）、有关施工图设计文件完整性和深度；2）、有关设计依据（包括工程地质补充勘察报告），采用的设计规范、标准等；3）、有关使用功能、安全性和质量是否满足，是否符合批准的初步设计；4）、必要时对计算书进行审核（计算原则、模型、程序、公式、参数的选用是否合适，是否符合规范要求，输入数据是否准确）；5）、对设计的平面和空间布置、主要尺寸、构造节点、设备选型和布置、管线直径确定、管线布置等进行审核；6）、对初步设计较浅或直接由方案设计进入施工图设计时，应对具体的补充方案认证。

5.2.10、在施工图审核时，需要对下列内容进行合理化的审核：1）、设计总说明；2）、设计的安全性、经济性和合理性；3）、抗震设计及抗震设防的构造措施、结构方案选型；4）、套用的标准图是否陈旧或已作废，是否按具体情况作必要的说明和修改；5）、影响造价的重大项目。

5.2.11、在工程建设过程中，遇到重大技术问题及设计变更、困难进行分析提出顾问意见。

5.3 合同管理与招投标顾问的工作内容

5.3.1、合同管理的工作内容

对合同进行评审，特别在专用条款中，向甲方提出合理化评审意见。同时监管合同的合规性与合法性，出具评审意见。

5.3.2、招投标顾问的工作内容

1）、参与确定本项目各类工程的招标方式（公开或议标），提供市场及技术专业意见。

2）、审查招标文件、招标公告的编制，提供专业意见。

3）、根据不同项目招标的特点以及甲方的要求，可陪同甲方按市场条件后台考察社会各类潜在投标人的业绩、实力，为甲方提供合理信息资料。

4）、可协助甲方参与各类邀请招标全过程管理工作以及公开招标前期考察、报建、开标管理工作，公开招标评标过程应由交易中心监督进行。

5.4 施工管理顾问的工作内容

5.4.1、综合管理流程方面

协助项目甲方建立施工过程的管理制度，参与对参建各方——设计、施工、监理的工作质量检查。

5.4.2、质量及安全文明方面

参与甲方定期对项目安全、质量的指标考核，评估目标与效果实现可能性，协助甲方建立质量及安全文明管理体系。

5.4.3、投资管理流程方面

（1）、协助甲方控制进度款支付，工程质量、进度、安全施工状态应与进度款支付挂钩；

（2）、协助甲方规范费用索赔合同条款，做到事前控制，公正、合理、合约条款明确；

（3）、对于预算、结算、决算审核过程，要求程序明确，资料完整、手续齐全，材料真实。

5.4.4、进度管理流程方面

（1）、协助甲方审查施工单位施工总计划，施工总计划是现场施工进度的控制依据，应结合施工总承包合同进行奖惩控制，提出顾问意见；

（2）、协助甲方参与工期索赔程序，应根据合同有关条款执行，提出顾问的意见。

5.4.5、项目合同管理方面

（1）、协助甲方规范工程变更程序，明确合同约定，避免不合理签证情况；

（2）、协助甲方检查工程暂停复工的合同条件，处理合理索赔，避免索赔纠纷的产生。

5.4.6、预见项目管理风险，避免重大损失

（1）、争取事前预见性识别可能产生风险的因素，避免损失；主动控制风险产生，减少损失，妥善处理不利后果。

（2）、协助甲方制定事前预见可能产生的本项目风险清单，增强风险控制意识；

（3）、根据对可能产生的安全、进度、投资风险的预测，制定防范措施，提出回避或转移风险，减少损失的建议。根据情况可综合运用防范措施使风险对综合效果最优。

5.5 造价顾问的工作内容

5.5.1、招标阶段工程造价顾问

1）、主要工作内容：

审核各项招标的工程量清单的设置合理性及投标限价或工程预算合理性，审核招标文件、相关计价、计量、支付、索赔等投资控制条款的合理性，提交审核顾问的报告、调整意见以及合理化建议。

2）、投资控制目标：

审核工程量清单的工作内容完整性、相应的计量规则，核查投标限价或工程预算是否合理。

3）、审核招标文件：

A、施工招标文件条款审核

协助甲方审核与工程造价有关条款的约定。

B、工程量清单审核

协助甲方审核工程量清单编制深度和规范程度。

5.5.2、施工阶段工程造价顾问

1）、主要工作内容：

协助甲方参与现场投资控制有关的专题会、审核工程进度款、编制/审核工程变更价及签证工程价。

2）、投资控制目标：

协助甲方完成工程进度款的审核以及工程变更价及签证工程价的编制/审核，并按照甲方的要求参加与投资控制有关的专题会。

3）、对材料价格的审核

提供材料的市场价格和部分供应商清单，协助甲方对招标采购项目的市场比价，并提出顾问意见。

5.5.3、项目竣工结算阶段造价顾问

1）、主要工作内容：

协助甲方收集和整理结算依据资料，提供结算审核服务以及结算合理化审核意见，确保工程结算的完整性、合理性、正确性。

2）、投资控制的内容

根据工程合同相应的建设工程法律、法规、标准规范与定额、招投标文件、施工图纸、现场发生的各项有效证明，协助甲方审核竣工结算，提供工程总结算审查顾问意见。

4、项目决算阶段造价顾问

1）、主要工作内容：

协助甲方收集和整理决算依据资料，提供决算报告顾问意见，确保决算报告的完整性、合理性、正确性，促进完成整个项目投资管理建档工作。

2）、决算阶段造价顾问规范化措施

A、协助甲方建立竣工决算环节的控制制度，对竣工清理、竣工决算、竣工验收等做出顾问有效建议，确保竣工决算真实、完整、及时；

B、协助甲方建立竣工清理制度，明确竣工清理的范围、内容和方法，要求妥善保管竣工清理清单；

C、协助甲方组织有关部门及人员重点审查决算依据是否完备，相关文件资料是否齐全，竣工清理是否完成，决算编制是否正确；

第六条 顾问咨询费用及支付方式：

1、咨询服务费计算包括两部分：

⑴ 基本费用：两个项目      万元/月（上限3万元/月）；

⑵ 条件费用：①科贸园      万元/年（上限22万元/年）；②产业园      万元/年（上限12万元/年）。

2、计费以双方正式签订委托合同之日起计。

3、顾问费用的支付方式：

（1）基本费用每3个月（称为一个服务期）支付一次；条件费用的支付以项目开工在建为前提条件，如合同期限内有9个月（包括9个月）以上在建，则按足额支付该年度条件费用，否则按实际开工月份折价计算。另外如由于不可抗力或政府的原因造成停工3个月以上的则停工期内不支付条件费用。

项目开工在建是以项目的主体工程开工建设为依据，项目范围内的市政道路、园建绿化等配套设施及附属工程的开工或在建不作为支付依据。

（2）甲方于合同签订后10日内付给乙方基本费用中3个月的费用，共计   万元人民币。甲方从第4个月起在每个服务期的首月10号前，支付该服务期（提前支付）的基本服务费，每次共计   万元人民币。

（3）条件费用按年度支付，合同满一年后的10个工作日内根据项目是否开工在建的实际情况进行支付。

（4）如在合同期内当年度没项目开工，则只支付基本费用。

4、项目顾问咨询费包含了提供项目范围内的市政道路、园建绿化等配套设施及附属工程的顾问咨询服务工作内容。

5、项目顾问咨询费包括乙方执行和完成本合同规定的全部顾问咨询工作的报酬。包括广州市内顾问团队到项目工地现场（非常驻现场的）的交通费和餐饮费需由顾问方自行负责。

6、如需顾问公司派出人员协助委托方去外地考察工作或提供其它技术支持的，所需的差旅费用由委托方支付。

7、如果甲方对乙方提交的支付申请提出异议，应当在收到支付申请5个工作日内向乙方发出表示异议的通知，但甲方不得拖延其他无异议的支付申请。

8、 乙方因收取顾问咨询服务费时需提供正式的发票，所发生的一切税收，由乙方自行承担。

9、 合同到期，甲方付清乙方所有费用，不留尾款。

第七条  双方责任

7.1 甲方责任

7.1.1 甲方按合同要求，向乙方提交基础资料及各阶段文件。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行顾问工作。

7.1.2 甲方应及时支付乙方酬金并密切配合乙方工作。

7.1.3 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始具体顾问工作的，不退回甲方已付的第一笔费用；已开始顾问工作的，不足45天时，按一个服务期应付顾问服务费的50%支付，超过45天，按一个服务期应付顾问费的全部支付；

7.1.4 甲方必须按合同规定支付基本费用，收到第一笔服务费作为乙方开工的标志。未收到服务费，乙方有权推迟顾问工作的开工时间。

7.1.5 甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付顾问费，逾期支付的，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过45天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。非乙方原因造成本合同项目停缓而甲方未书面通知乙方停止工作的，甲方均应支付应付的顾问费。

7.1.6如果由于不可抗力因素或其他外界因素导致项目工作暂停时，甲方应及时书面通知乙方暂停项目服务工作。提出暂停服务时，该服务期的顾问工作不足45天时，按该服务期应付顾问服务费的50%支付，超过45天，按该服务期应付顾问费的全部支付乙方。

7.2 乙方责任

7.2.1 乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行顾问工作，按合同要求向甲方交付顾问工作文件。并对提交的顾问工作文件的质量负责。如因乙方过错与疏忽给甲方造成决策上的失误，甲方有权视损失情况扣除乙方一定额度的咨询服务报酬，扣罚金额不超过一个服务期应付顾问服务报酬总额。

7.2.2 乙方在顾问期间，不得与第三方恶意串通损害甲方利益，同时严格检查监督设计、施工、监理过程，有效防止设计、施工、监理单位与第三方恶意串通损害甲方利益。

7.2.3乙方审核文件时间及对甲方提交的意见和建议，应在5个工作日天内以书面的形式反馈甲方。如遇特殊情况需延长审核时间,可在上述期限内书面征求甲方同意,延长期限不得超过10个工作日。如不能按时反馈，甲方有权在该服务期的顾问费中，按延期的时间比例扣除顾问费。

乙方要随甲方工作需要及时对专业技术人员的配备进行补充调整，以满足甲方的工作需要。
    7.2.4项目顾问资料，乙方应建立专项档案，并接受甲方的检查。

7.2.5确保所提交资料的真实性和准确性：

(1) 签定协议的同时，乙方要将参与工作的人员名单及其资格证书等提交甲方，并积极与甲方管理团队商讨开展工作的方案，熟悉项目工作情况，为顾问工作做好准备。

(2) 乙方收到甲方提交的有关项目工作的各类委托合同或技术文件后一周内提出审查意见和修改建议，并在有关审核表格上签署意见和名字，必要时与甲方团队讨论落实。

(3)乙方为甲方提供咨询服务时，应严格保守甲方与客户方的商业秘密，对甲方所提供的所有资料负有保密义务，不得泄露甲方或客户方商业秘密而使甲方利益受到损害。

(4)乙方需按照本顾问合同的工作内容要求，以积极的态度、高度的责任心，对甲方提交的文件进行专业审核并提出书面意见。

7.2.6对已开始进行的个体单项顾问服务工作，即使合同到期，乙方仍有责任继续跟踪服务到该项工作结束（延续跟踪服务期不超过两个月）。

第八条 违约责任

1、任何一方违反本合同约定义务，造成工作停滞、延误或失败，应当承担违约责任。

2、如果乙方因过错造成甲方损失，甲方有权视损失情况给予乙方扣除一定额度咨询报酬的处罚，扣罚金额不超过一个服务期应付顾问服务报酬总额。

第九条  保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改，复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十条 如本建设工程顾问合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。调解不成时，可向人民法院起诉。

第十一条  合同生效及其他

11.1 甲方要求乙方派专人长期驻项目现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

11.2 乙方为本合同项目的服务至本合同有效期为止。

11.3 由于不可抗力因素致使项目工作或合同无法履行时，双方应及时协商解决。

11.4本合同双方签字盖章即生效，有效期一年。一式四份，甲方二份，乙方二份。

11.5未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。（以下无正文）

| 甲方（盖章）： 广州纺织工贸企业集团有限公司 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 地址：广州市越秀区东风中路438号 | 地址： |
| 法定代表人或 签约代表（签字）： | 法定代表人或 签约代表（签字）： |
| 经办人： | 经办人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 传真： | 传真： |
|  | 开户行： |
|  | 银行账号： |
| 签约日期：201 年 月 日 | 签约日期：201 年 月 日 |